ОТЧЕТ

о реализации проекта территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансов в Новосибирской области»

по состоянию на «30» сентября 2021 г.

- Наименование Проекта: «Благоустройство ограждения кладбища в п. Осиновка Карасукского района Новосибирской области»

- Место реализации Проекта:

| 1 | Муниципальное образование: Знаменский сельсовет Карасукского района Новосибирской области |
| --- | --- |
| 2 | Населенный пункт: п. Осиновка |

- Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли:

| Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций | 902 818,80 | 835 107,00 |
| Финансовое обеспечение, всего |  |  |
| в том числе |  |  |
| средства Субсидии | 580 300,00 | 536 777,25 |
| средства местного бюджета | 261 581,74 | 241 963,00 |
| средства населения | 60 937,06 | 56 366,75 |
| средства организаций и другие внебюджетные источники |  |  |
| Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего: |  |  |
| в том числе |  |  |
| вклад населения | 60 937,06 | 56 366,75 |
| вклад организаций |  |  |

- Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0.

- Описание нефинансового участия в Проекте:

  - Население: Проведен субботник жителями п. Осиновка.  Вырублены ветви деревьев, кустарников, территория очищена от травы и мусора; Разобран деревянный забор: штакетник (100 м2)

  - Организации: ООО «Поповское»

Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза); Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  грузоподъемностью 10т

- Сведения об итогах реализации Проекта.

  - Объект, включенный в Проект, завершен полностью - проведен комплекс работ   по  ограждению  территории кладбища в п. Осиновка Карасукского района Новосибирской области.

  - Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: отсутствуют.

- Дата

начала осуществления Проекта – 02.08.2021 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 30.09.2021 г.

- Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации |  |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ |  |
| неблагоприятные погодные условия |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования |  |
| прочее (описать) |  |

- К отчету прилагаются фотографии объекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах.

  - Фотоматериалы о нефинансовом участии на 5 л. в 1 экз.;

  - Фотоматериалы о промежуточных этапах на 4 л. в 1 экз.;

  - Фотоматериалы итоговые на 5 л. в 1 экз.

Глава Знаменского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области                                                                             Н.Я.Зотова

«01» октября 2021 г.