ОТЧЕТ

о реализации проекта

- Наименование проекта:

Ограждение кладбища в п. Поповка Карасукского района Новосибирской области.

- Место реализации проекта:

- муниципальное образование: Знаменский сельсовет Карасукский район Новосибирской области.

- Населенный пункт: п. Поповка

- Сведения об объемах финансирования проекта, рубли

| Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Общая стоимость проекта с учетом (неденежного вклада) | 1072387 | 957107 |
| Денежные вклады сторон, всего: | 880000 | 764720 |
| в том числе |  |  |
| субсидия из областного бюджета | 670000 | 582230 |
| средства из бюджета муниципального образования | 139176 | 120942,60 |
| вклад населения в денежной форме | 70824 | 61547,40 |
| другие внебюджетные источники (спонсоры) | 0 | 0 |
| Неденежные вклады сторон, всего: |  |  |
| вклад населения в неденежной форме | 192387 | 192387 |
| вклад спонсоров в неденежной форме | 0 | 0 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках проекта: отсутствуют

5. Описание вклада в проект в неденежной форме.

5.1. Население:

Жителями был проведён субботник по уборки мусора, сухой растительности и деревьев.

5.2. Спонсоры (юридические лица): не было

6. Сведения об итогах реализации проекта.

6.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью, частично

Мероприятия в рамках данного проекта завершены полностью.

7. Дата

начала осуществления проекта –27.08.2019г.

ввода объекта в эксплуатацию – 31.10.2019г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение,

(муниципальный район) и инициативная группа в ходе

реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации |  |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ |  |
| неблагоприятные погодные условия | V |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования | V |
| прочее (описать) |  |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Знаменского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области                                                                      Зотова Н.Я.

Руководитель инициативной группы                                         Тимошенко С.И.