ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2021году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «01» ноября 2022 г.

1. Наименование Проекта: Площадка с уличными тренажерами под названием «Спорт для всех»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Знаменский сельсовет Карасукского района   Новосибирской области

Населенный пункт  п. Осиновка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| № п/п | Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 842 734,80 | 842 734,80 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 842 734,80 | 842 734,80 |
| 2.1 | средства Субсидии | 639 000,00 | 639 000,00 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 138 234,80 | 138 234,80 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: |  |  |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 65 500,00 | 65 500,00 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц |  |  |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0.

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Проведены на добровольной основе работы,  а именно: жителями п. Осиновка проведена уборка территории от сухой листвы и мусора, вывезен мусор, срезаны кроны деревьев, выкорчеваны  пни.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:-0.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Проведен комплекс работ по объекту: Площадка с уличными тренажерами под названием «Спорт для всех».

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: отсутствуют

7. Дата

начала осуществления Проекта –  08.08.2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию –    06.10.2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации |  |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ |  |
| неблагоприятные погодные условия |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования | ˅ |
| прочее (описать) |  |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

9.1. Фотоматериалы о нефинансовом участии на 5 л. в 1 экз;

9.2. Фотоматериалы о промежуточных этапах на 6 л. в 1 экз.;

9.3. Фотоматериалы итоговые на 5 л. в 1 экз.

Глава Знаменского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области                         ______________   Н.Я.Зотова

Руководитель

инициативной группы                            ______________ Н.Ю.Иванова

«01» ноября  2022 г.