ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «10» ноября 2023 г.

1. Наименование Проекта: «Вход разрешается! Шаг в культуру!» (ремонт здания для культурно-досугового центра в п. Поповка) Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области».

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Знаменский сельсовет Карасукского района   Новосибирской области

Населенный пункт  п. Поповка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| № п/п | Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 651 427,20 | 651 427,20 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 651 427,20 | 651 427,20 |
| 2.1 | средства Субсидии | 485 000,00 | 485 000,00 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 110 427,20 | 110 427,20 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: |  |  |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: |  |  |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0.

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

На добровольной основе проведено трудовое участие жителей поселения,  а именно: жителями п. Поповка проведена уборка территории от мусора, вывезен мусор, проведены подсобные работы в здании.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:-0.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Проведен комплекс работ по объекту: «Вход разрешается! Шаг в культуру!» (ремонт здания для культурно-досугового центра в п. Поповка) Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области».

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: отсутствуют

7. Дата

начала осуществления Проекта –  11.09.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию –    20.10.2023 г.