ВЕСТНИК                           № 14                  ЗНАМЕНСКОГО                  01 марта 2024 г.

СЕЛЬСОВЕТА                        В номере:

Периодическое  издание Совета депутатов                                   Постановление Об организации мероприятий

Знаменского сельсовета                                                                                  по защите населения и территории      Карасукского района Новосибирской области                  	                          Знаменского сельсовета в период

/издается с октября 2007 г./                                                   весеннего паводка 2024 года

__________________________________________________________________________________________________________

«Вестник Знаменского сельсовета»             01.03.2024

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2024г.                               п. Поповка                                       № 10-п

Об организации мероприятий по защите населения и территории  Знаменского сельсовета в период весеннего паводка 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением (подтоплением),  и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов  территории Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии на 2024 год, согласно приложению № 1.

2. Утвердить план работы противопаводковой комиссии согласно приложению № 2.

3. Определить состав сил и средств, для действий в случае осложнения обстановки.

4. Организовать оповещение предприятий, расположенных на территории Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области о надвигающейся опасности с использованием всех возможных способов (радио, подвижных средств оповещения, подворного обхода).

5.  Организовать обследование объектов жизнеобеспечения населения: линий электроснабжения, связи, дорог, мостов, ливнестоков,   водопроводных сетей, водопропускных труб, принять меры по своевременной их очистке от снега и льда, дополнительному укреплению.

6. Осуществить плановые мероприятия по обеспечению сохранности жилищного фонда, инженерных коммуникаций от затопления (подтопления) паводковыми водами.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Знаменского сельсовета».

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Знаменского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области                                                                Н.А.Брежнева

Приложение № 1

Утвержден

постановлением администрации

Знаменского сельсовета Карасукского района

Новосибирской области

от  01.03.2024 г.   № 10-п

Состав противопаводковой комиссии

на 2024 год

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Брежнева Н.А. | И.о.Главы Знаменского сельсовета, Председатель комиссии |
| 2 | Майер О.А. | Специалист Знаменского сельсовета, Секретарь комиссии |
| 3 | Бухмиллер Б.Е. | Директор ООО «Поповское» (по согласованию) |
| 4 | Воронов А.И. | Директор МБОУ «Поповская СОШ» (по согласованию) |

Приложение № 2

Утвержден

постановлением администрации

Знаменского сельсовета Карасукского района

Новосибирской области

от  01.03.2024 г.   № 10-п

- План проведения противопаводковых мероприятий

- на территории Знаменского сельсовета

- в 2024 году.

| № п/п. | Наименование мероприятий | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию (ПК), организовать ее работу | до 12 марта | Специалист Знаменского сельсовета |
| 2 | Заседание ПК Знаменского сельсовета с приглашением руководителей организаций, учреждений, находящихся на территории сельского поселения, по вопросу подготовки к весеннему паводку 2023 года. | Март-апрель | Председатель ПК, секретарь ПК |
| 3 | Создать аварийную бригаду и обеспечить ее необходимыми инструментами и материалами, провести инструктаж по условиям работы | до 20 марта | Председатель ПК |
| 4 | Рекогносцировка района возможного затопления (подтопления), оценка возможной обстановки и подготовка мест приема населения из затопляемых районов. Доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации | до 12 марта | Председатель ПК, руководители предприятий, организаций и учреждений |
| Мероприятия в период прохождения паводка. |  |  |  |
| 5 | Установление с началом паводка в администрации Знаменского сельсовета круглосуточного дежурства должностных лиц. | С началом паводка при угрозе подтопления | Председатель ПК |
| 6 | Организация оперативного контроля за зонами возможного затопления. | С началом паводка | Председатель ПК |

| Редакционный совет: Брежнева В.П. Петренко Т.В. Столяренко И.В.. | Адрес: 632843 Новосибирская область Карасукский район п. Поповка, ул.Ленина,45 | Газета отпечатана 26.02.2024 г. в компьютерной программе администрацией Знаменского сельсовета. Тираж 10 экз. |
| --- | --- | --- |